全市1-10月供而未用土地消化利用专项行动

进展情况通报

根据《嘉兴市人民政府办公室深入开展供而未用土地消化利用促进扩大有效投资专项行动的通知》（嘉政办发明电[2015]14号）的有关要求，现将截止10月31日，全市专项行动进展情况通报如下：

- 开工情况

  - 总体开工情况：列入“专项行动”的开工项目数为564个，其中已开工项目为460个,涉及土地面积13371亩，开工率为81.56%，较9月底提升了2个百分点。

2、按期开工情况：按照合同（或划拨决定书）约定，应在10月31日前开工的项目为524个，实际开工项目为429个，项目按期开工率为81.87%，较9月底提升了2个百分点，另有提前开工项目31个。

二、竣工情况

1、总体竣工情况：列入“专项行动”的竣工项目数为739个，其中已竣工项498个，涉及土地面积20352亩，竣工率为67.39%，较9月底提升4个百分点。

2、按期竣工情况：按照合同（或划拨决定书）约定，应在10月31日前竣工的项目为642个，实际竣工项目为450个，项目按期竣工率为70.09%，较9月底提升了5个百分点，另有提前竣工项目48个。

三、各地开竣工情况

1、开工情况：一是从总体开工情况看，全市开工率较高的是平湖市和桐乡市，分别为85.71%和84.5%；最低的是南湖区为69.57%；全市已有4个县（市、区）开工率达到全市平均水平，分别是平湖市、海盐县、海宁市和桐乡市。二从按期开工情况看，全市按期开工率较高的是平湖市、桐乡市，分别是87.13%和84.43%，最低的是南湖区为69.05%。全市已有3个县（市、区）按期开工率达到全市平均水平，分别是平湖市、海宁市和桐乡市。

2、竣工情况：一是从总体竣工情况看，全市竣工率较高的是桐乡市和秀洲区，分别为81.56%和76%；最低的海盐县仅为52.7%；全市已有4个县（市、区）竣工率达到全市平均水平，分别为秀洲区、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区，其中秀洲区、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区已达到70%年度目标任务。二从按期竣工情况看，全市按期竣工率较高的是桐乡市和嘉兴港区，分别是84%和82.35%，最低的是海盐县仅为56.45%。全市已有5 个县（市、区）按期竣工率达到全市平均水平，分别是秀洲区、海宁市、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。

四、分用途开竣工情况

1、开工情况：列入“专项行动”开工项目中，工业项目264个、住宅项目114个、服务业项目80个、公共设施等项目106个。已开工的工业项目为217个，涉及土地面积7040亩；住宅项目为97个，涉及土地面积3695亩；服务业项目为64个，涉及土地面积1289亩；公共设施等项目为82个，涉及土地面积1348亩，开工率分别为82.2%，85.09%，80%，77.36%。

2、竣工情况：列入“专项行动”竣工项目中，工业项目为318个、住宅项目为152个、服务业项目为91个，公共设施等项目为178个。已竣工的工业项目为202个、涉及土地面积9452亩；住宅项目为103个、涉及土地面积5060亩；服务业项目为53个，涉及土地面积1422亩；公共设施等项目为140个，涉及土地面积4418亩，竣工率分别为63.52%，67.76%，58.24%，78.65%。（详见附表）

嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大

有效投资专项行动领导小组办公室 （代章）

二○一五年十月三十一日

| 1-10月专项行动项目开工完成情况汇总表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亩 |
| 内容 | 纳入考核的开工项目数 | 纳入考核项目中已开工数 | 开工率 |
|  | 项目数 | 其中 | 项目数 | 面积 | 其中 |  |
| 地区 |  | 工业用地 | 住宅用地 | 服务业用地 | 公共设施等用地 |  |  | 工业用地 | 住宅用地 | 服务业用地 | 公共设施等用地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |
| 南湖区 | 46 | 20 | 12 | 3 | 11 | 32 | 1353 | 16 | 532 | 8 | 647 | 1 | 7 | 7 | 167 | 69.57% |
| 秀洲区 | 48 | 29 | 5 | 6 | 8 | 38 | 1295 | 22 | 790 | 5 | 313 | 4 | 87 | 7 | 105 | 79.17% |
| 嘉善县 | 84 | 50 | 9 | 7 | 18 | 67 | 2346 | 39 | 1183 | 9 | 519 | 3 | 197 | 16 | 447 | 79.76% |
| 平湖市 | 105 | 47 | 36 | 4 | 18 | 90 | 1475 | 45 | 849 | 32 | 554 | 4 | 45 | 9 | 28 | 85.71% |
| 海盐县 | 50 | 27 | 10 | 4 | 9 | 41 | 866 | 22 | 436 | 8 | 249 | 4 | 92 | 7 | 89 | 82.00% |
| 海宁市 | 61 | 24 | 14 | 12 | 11 | 51 | 1348 | 19 | 615 | 11 | 366 | 11 | 219 | 10 | 148 | 83.61% |
| 桐乡市 | 129 | 50 | 20 | 40 | 19 | 109 | 2783 | 41 | 1327 | 18 | 681 | 34 | 602 | 16 | 173 | 84.50% |
| 经开区 | 26 | 10 | 5 | 4 | 7 | 21 | 1685 | 6 | 1131 | 5 | 352 | 3 | 40 | 7 | 162 | 80.77% |
| 港 区 | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 11 | 220 | 7 | 178 | 1 | 14 |  | 0 | 3 | 28 | 73.33% |
| 合 计 | 564 | 264 | 114 | 80 | 106 | 460 | 13371 | 217 | 7040 | 97 | 3695 | 64 | 1289 | 82 | 1348 | 81.56% |
| 注：统计时间截止至10月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10月专项行动项目竣工完成情况汇总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亩 |
| 内容 | 纳入考核的竣工项目数 | 纳入考核项目中已竣工数 | 竣工率 |
|  | 项目数 | 其中 | 项目数 | 面积 | 其中 |  |
| 地区 |  | 工业用地 | 住宅 用地 | 服务业用地 | 公共设施等用地 |  |  | 工业用地 | 住宅用地 | 服务业用地 | 公共设施 等用地 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |
| 南湖区 | 87 | 26 | 21 | 12 | 28 | 48 | 1928 | 14 | 477 | 10 | 860 | 5 | 95 | 19 | 496 | 55.17% |
| 秀洲区 | 50 | 13 | 14 | 5 | 18 | 38 | 1637 | 10 | 964 | 13 | 425 | 2 | 116 | 13 | 132 | 76.00% |
| 嘉善县 | 115 | 59 | 11 | 11 | 34 | 75 | 2532 | 33 | 907 | 11 | 920 | 8 | 327 | 23 | 378 | 65.22% |
| 平湖市 | 78 | 39 | 16 | 12 | 11 | 49 | 2299 | 24 | 900 | 11 | 395 | 6 | 73 | 8 | 931 | 62.82% |
| 海盐县 | 74 | 30 | 18 | 10 | 16 | 39 | 1552 | 20 | 1071 | 5 | 324 | 3 | 54 | 11 | 103 | 52.70% |
| 海宁市 | 109 | 43 | 19 | 16 | 31 | 73 | 3412 | 21 | 1134 | 11 | 745 | 12 | 353 | 29 | 1181 | 66.97% |
| 桐乡市 | 141 | 72 | 38 | 7 | 24 | 115 | 3447 | 56 | 1908 | 33 | 639 | 5 | 74 | 21 | 825 | 81.56% |
| 经开区 | 66 | 23 | 13 | 16 | 14 | 47 | 2302 | 14 | 976 | 8 | 674 | 11 | 301 | 14 | 350 | 71.21% |
| 港 区 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1243 | 10 | 1114 | 1 | 79 | 1 | 29 | 2 | 21 | 73.68% |
| 合 计 | 739 | 318 | 152 | 91 | 178 | 498 | 20352 | 202 | 9452 | 103 | 5060 | 53 | 1422 | 140 | 4418 | 67.39% |
| 注：统计时间截止至10月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1-10月专项行动按期开竣工项目完成情况汇总表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亩 |
| 内容 | 项目按期开工情况 | 项目按期竣工情况 | 项目按合同约定开工率 | 项目按合同约定竣工率 |
|  | 约定本月底前 需开工项目 | 其中已开工项目数 | 约定本月底前 需竣工项目 | 其中已竣工项目数 |  |  |
| 地区 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 按合同约定 | 提前开工 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 按合同约定 | 提前竣工 |  |  |
| 南湖区 | 42 | 1560 | 32 | 1353 | 29 | 3 | 79 | 3303 | 48 | 1928 | 45 | 3 | 69.05% | 56.96% |
| 秀洲区 | 46 | 1495 | 38 | 1295 | 37 | 1 | 44 | 1740 | 38 | 1637 | 34 | 4 | 80.43% | 77.27% |
| 嘉善县 | 64 | 1930 | 67 | 2346 | 52 | 15 | 91 | 3724 | 75 | 2532 | 61 | 14 | 81.25% | 67.03% |
| 平湖市 | 101 | 1608 | 90 | 1475 | 88 | 2 | 73 | 3604 | 49 | 2299 | 46 | 3 | 87.13% | 63.01% |
| 海盐县 | 49 | 1037 | 41 | 866 | 39 | 2 | 62 | 3346 | 39 | 1552 | 35 | 4 | 79.59% | 56.45% |
| 海宁市 | 60 | 1853 | 51 | 1348 | 50 | 1 | 91 | 4566 | 73 | 3412 | 64 | 9 | 83.33% | 70.33% |
| 桐乡市 | 122 | 3119 | 109 | 2783 | 103 | 6 | 125 | 2645 | 115 | 3447 | 105 | 10 | 84.43% | 84.00% |
| 经开区 | 25 | 1483 | 21 | 1685 | 20 | 1 | 60 | 3258 | 47 | 2302 | 46 | 1 | 80.00% | 76.67% |
| 港 区 | 15 | 403 | 11 | 220 | 11 | 0 | 17 | 1382 | 14 | 1243 | 14 | 0 | 73.33% | 82.35% |
| 合 计 | 524 | 14488 | 460 | 13371 | 429 | 31 | 642 | 27567 | 498 | 20352 | 450 | 48 | 81.87% | 70.09% |
| 注：统计时间截止至10月31日 |  |  |  |  |  |  |  |