| 嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大 | 文件 |
| --- | --- |
| 有效投资专项行动领导小组办公室 |  |

嘉专项〔2016〕2号

全市1-6月供而未用土地消化利用专项行动

进展情况通报

根据《嘉兴市人民政府办公室关于继续深入开展供而未用土地消化利用促进扩大有效投资专项行动的通知》（嘉政办发明电[2016]9号）的有关要求，现将截止6月30日，全市专项行动进展情况通报如下：

一、开工情况

  - 总体开工情况：列入“专项行动”的开工项目数为722个，涉及土地面积20334亩，其中已开工项目427个,涉及土地面积11166亩，项目开工率为59.14%，面积开工率为54.91%，较上个月分别提升了9个、8个百分点，达到“时间过半，任务过半”的要求。

2、按期开工情况：按照合同（或划拨决定书）约定开工时间有开工项目490个，涉及土地面积13774亩，实际开工项目345个，涉及土地面积8360亩，项目按期开工率为70.41%，面积按期开工率为60.69%，较上个月分别提升了4个、5个百分点。另有提前开工项目82个，涉及土地面积2806亩。

二、竣工情况

1、总体竣工情况：列入“专项行动”的竣工项目数为793个，涉及土地面积29825亩，其中已竣工项目288个，涉及土地面积8400亩，项目竣工率为36.32%，面积竣工率为28.16%，较上个月分别提升了10个、6个百分点。从项目竣工率看，达到“时间过半，任务过半”的要求。

2、按期竣工情况：按照合同（或划拨决定书）约定竣工时间有竣工项目391个，涉及土地面积19180亩，实际竣工项目166个，涉及土地面积6094亩，项目按期竣工率为42.46%，面积按期竣工率为31.77%，与上个月基本持平。另有提前竣工项目122个，涉及土地面积2306亩。

三、各地开竣工情况

1、开工情况：一是从总体开工情况看，全市项目开工率较高的是嘉兴港区和桐乡市，分别为68.75%和68.66%；最低的是南湖区为33.33%，全市有5个县（市、区）达到平均水平，分别是嘉善县、海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积开工率较高的是嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和桐乡市，分别为77.82%和66.63%；最低的是秀洲区为32.81%,全市有4个县（市、区）达到全市平均水平，分别是海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴经济技术开发区（国际商务区）。二从按期开工情况看，全市项目按期开工率较高的是嘉善县和嘉兴港区，分别为86.17%和83.33%，最低的是南湖区为32.5%,全市有5个县（市、区）达到平均水平，分别是嘉善县、平湖市、海盐县、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积按期开工率较高的是平湖市和桐乡市，分别为73.14%和68.78%，最低的是秀洲区28.83%，全市有4个县（市、区）达到平均水平，分别是平湖市、海盐县、桐乡市和嘉兴经济开发区（国际商务区）。

2、竣工情况：一从总体竣工情况看，全市项目竣工率较高的是桐乡市和嘉兴港区，分别为60.27%和52.38%；最低的南湖区为11.58%,全市有4个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为嘉善县、平湖市、桐乡市和嘉兴港区。全市项目面积竣工率较高的是桐乡市和嘉兴港区，分别为54.6%和53.42%；最低的为南湖区11.04%,全市有6个县（市、区）达到全市平均竣工率，分别为秀洲区、嘉善县、平湖市、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。二从项目按期竣工情况看，全市项目按期竣工率较高的是桐乡市和嘉兴港区，分别是60.56%和60%，最低的是南湖区为16.13%。全市有 4个县（市、区）项目按期竣工率达到平均水平，分别是嘉善县、桐乡市、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）和嘉兴港区。全市项目面积按期竣工率较高的是嘉兴港区和桐乡市，分别是54.47%和49.6%，最低的是海盐县14.34%。全市有5个县（市、区）项目面积按期竣工率达到平均水平，分别是秀洲区、嘉善县、海宁市、桐乡市和嘉兴港区。

四、分用途开竣工情况

1、开工情况：列入考核开工项目中，工业项目274个、涉及土地面积9444亩，住宅项目136个、涉及土地面积3999亩，服务业项目111个、涉及土地面积1572亩，公共设施等项目201个、涉及土地面积5319亩。已开工工业项目166个、涉及土地面积4445亩，住宅项目91个、涉及土地面积2848亩，服务业项目58个、涉及土地面积877亩，公共设施等项目112个、涉及土地面积2996亩，项目数开工率分别为60.58%，66.91%，52.25%，55.72%；项目面积开工率分别为47.07%，71.22%， 55.79%，56.33%。

2、竣工情况：列入考核竣工项目中，工业项目275个、涉及土地面积11387亩，住宅项目187个、涉及土地面积9777亩，服务业项目126个、涉及土地面积3097亩，公共设施等项目205个、涉及土地面积5564亩。已竣工工业项目113个、涉及土地面积3451亩，住宅项目64个、涉及土地面积2869亩，服务业项目42个、涉及土地面积795亩，公共设施等项目69个、涉及土地面积1285亩，项目数竣工率分别为41.09%，34.22%，33.33%，33.66%。项目面积竣工率分别为30.31%，29.34%，25.67%，23.09%。（详见附表）

嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大

有效投资专项行动领导小组办公室 （代章）

2016年7月1日

| 1-6月专项行动项目开工完成情况汇总表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亩 |  |
| 内容 | 纳入考核的开工项目数 | 纳入考核项目中已开工数 | 项目数开工率 | 项目面积开工率 |
|  | 项目数 | 面积 | 其中 | 项目数 | 面积 | 其中 |  |  |
| 地区 |  |  | 工业用地 | 住宅用地 | 服务业用地 | 公共设施等用地 |  |  | 工业用地 | 住宅用地 | 服务业用地 | 公共设施等用地 |  |  |
|  |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  |
| 南湖区 | 75 | 2514 | 13 | 349 | 11 | 577 | 5 | 259 | 46 | 1329 | 25 | 1054 | 9 | 139 | 6 | 364 | 1 | 124 | 9 | 427 | 33.33% | 41.93% |
| 秀洲区 | 34 | 832 | 17 | 482 | 4 | 142 | 6 | 81 | 7 | 127 | 14 | 273 | 6 | 106 | 2 | 51 |  |  | 6 | 116 | 41.18% | 32.81% |
| 嘉善县 | 136 | 3754 | 54 | 2367 | 11 | 260 | 12 | 109 | 59 | 1018 | 91 | 1668 | 25 | 624 | 10 | 253 | 5 | 31 | 51 | 760 | 66.91% | 44.43% |
| 平湖市 | 130 | 2809 | 57 | 1573 | 46 | 883 | 5 | 22 | 22 | 331 | 68 | 1485 | 32 | 670 | 27 | 619 | 1 | 3 | 8 | 193 | 52.31% | 52.87% |
| 海盐县 | 88 | 3119 | 43 | 1167 | 15 | 622 | 13 | 406 | 17 | 924 | 56 | 1819 | 33 | 720 | 11 | 504 | 6 | 371 | 6 | 224 | 63.64% | 58.32% |
| 海宁市 | 83 | 2226 | 44 | 1401 | 7 | 304 | 16 | 263 | 16 | 258 | 55 | 1375 | 31 | 929 | 4 | 194 | 8 | 110 | 12 | 142 | 66.27% | 61.77% |
| 桐乡市 | 134 | 3407 | 35 | 1378 | 31 | 461 | 49 | 399 | 19 | 1169 | 92 | 2270 | 23 | 713 | 22 | 301 | 35 | 221 | 12 | 1035 | 68.66% | 66.63% |
| 经开区 | 26 | 1339 | 7 | 519 | 9 | 697 | 4 | 29 | 6 | 94 | 15 | 1042 | 5 | 443 | 8 | 551 | 1 | 13 | 1 | 35 | 57.69% | 77.82% |
| 港 区 | 16 | 334 | 4 | 208 | 2 | 53 | 1 | 4 | 9 | 69 | 11 | 180 | 2 | 101 | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 64 | 68.75% | 53.89% |
| 合 计 | 722 | 20334 | 274 | 9444 | 136 | 3999 | 111 | 1572 | 201 | 5319 | 427 | 11166 | 166 | 4445 | 91 | 2848 | 58 | 877 | 112 | 2996 | 59.14% | 54.91% |
|  | 注：统计时间截止至6月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6月专项行动项目竣工完成情况汇总表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亩 |  |
| 内容 | 纳入考核的竣工项目数 |  | 纳入考核项目中已竣工数 | 项目数竣工率 | 项目面积竣工率 |
|  | 项目数 | 面积 | 其中 | 项目数 | 面积 | 其中 |  |  |
| 地区 |  |  | 工业用地 | 住宅 用地 | 服务业用地 | 公共设施等用地 |  |  | 工业用地 | 住宅用地 | 服务业用地 | 公共设施等用地 |  |  |
|  |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  |
| 南湖区 | 95 | 5344 | 17 | 697 | 25 | 2723 | 16 | 418 | 37 | 1506 | 11 | 590 | 1 | 48 | 4 | 311 | 3 | 41 | 3 | 190 | 11.58% | 11.04% |
| 秀洲区 | 63 | 2962 | 18 | 913 | 15 | 1298 | 9 | 451 | 21 | 300 | 16 | 1093 | 5 | 417 | 6 | 584 | 1 | 5 | 4 | 87 | 25.40% | 36.90% |
| 嘉善县 | 105 | 4174 | 59 | 1692 | 21 | 942 | 7 | 271 | 18 | 1269 | 49 | 1638 | 25 | 722 | 15 | 743 | 3 | 98 | 6 | 75 | 46.67% | 39.24% |
| 平湖市 | 94 | 1783 | 21 | 749 | 47 | 742 | 5 | 154 | 21 | 138 | 35 | 544 | 5 | 124 | 16 | 345 |  |  | 14 | 75 | 37.23% | 30.51% |
| 海盐县 | 92 | 4260 | 38 | 2288 | 23 | 1448 | 12 | 163 | 19 | 361 | 23 | 644 | 14 | 284 | 3 | 316 | 3 | 27 | 3 | 17 | 25.00% | 15.12% |
| 海宁市 | 129 | 4859 | 45 | 2511 | 20 | 652 | 20 | 466 | 44 | 1230 | 42 | 1479 | 13 | 587 | 6 | 244 | 7 | 178 | 16 | 470 | 32.56% | 30.44% |
| 桐乡市 | 146 | 3264 | 60 | 1601 | 26 | 740 | 33 | 434 | 27 | 489 | 88 | 1782 | 42 | 982 | 12 | 276 | 14 | 211 | 20 | 313 | 60.27% | 54.60% |
| 经开区 | 48 | 2535 | 8 | 518 | 9 | 1217 | 20 | 637 | 11 | 163 | 13 | 286 | 3 | 67 | 2 | 50 | 8 | 169 |  |  | 27.08% | 11.28% |
| 港 区 | 21 | 644 | 9 | 418 | 1 | 15 | 4 | 103 | 7 | 108 | 11 | 344 | 5 | 220 |  |  | 3 | 66 | 3 | 58 | 52.38% | 53.42% |
| 合 计 | 793 | 29825 | 275 | 11387 | 187 | 9777 | 126 | 3097 | 205 | 5564 | 288 | 8400 | 113 | 3451 | 64 | 2869 | 42 | 795 | 69 | 1285 | 36.32% | 28.16% |
| 注：统计时间截止至6月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6月专项行动按期开竣工项目完成情况汇总表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亩 |  |
| 内容 | 项目按期开工情况 | 项目按期竣工情况 | 项目数按期开工率 | 项目面积按期开工率 | 项目数按期竣工率 | 项目面积按期竣工率 |
|  | 约定本月底前需开工项目 | 其中已开工项目数 | 约定本月底前需竣工项目 | 其中已竣工项目数 |  |  |  |  |
| 地区 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 按合同约定 | 提前开工 | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 | 按合同约定 | 提前竣工 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  |  |  | 项目数 | 面积 | 项目数 | 面积 |  |  |  |  |
| 南湖区 | 29 | 1128 | 25 | 1054 | 13 | 575 | 12 | 479 | 38 | 2885 | 11 | 590 | 10 | 577 | 1 | 13 | 32.50% | 38.90% | 16.13% | 15.33% |
| 秀洲区 | 12 | 440 | 14 | 273 | 8 | 145 | 6 | 128 | 19 | 1209 | 16 | 1093 | 11 | 876 | 5 | 217 | 50.00% | 28.83% | 40.74% | 46.77% |
| 嘉善县 | 92 | 2512 | 91 | 1668 | 81 | 1429 | 10 | 239 | 58 | 2970 | 49 | 1638 | 36 | 1430 | 13 | 208 | 86.17% | 56.28% | 59.02% | 47.67% |
| 平湖市 | 77 | 1584 | 68 | 1485 | 60 | 1206 | 8 | 279 | 26 | 1124 | 35 | 544 | 11 | 292 | 24 | 252 | 74.07% | 73.14% | 39.29% | 24.03% |
| 海盐县 | 72 | 2411 | 56 | 1819 | 51 | 1625 | 5 | 194 | 44 | 2971 | 23 | 644 | 9 | 426 | 14 | 218 | 70.83% | 67.40% | 20.45% | 14.34% |
| 海宁市 | 59 | 1649 | 55 | 1375 | 45 | 1069 | 10 | 306 | 46 | 2301 | 42 | 1479 | 24 | 1097 | 18 | 382 | 68.18% | 60.57% | 41.38% | 38.13% |
| 桐乡市 | 88 | 2534 | 92 | 2270 | 72 | 1862 | 20 | 408 | 65 | 1546 | 88 | 1782 | 43 | 799 | 45 | 983 | 74.23% | 68.78% | 60.56% | 49.60% |
| 经开区 | 8 | 228 | 15 | 1042 | 5 | 344 | 10 | 698 | 24 | 1075 | 13 | 286 | 13 | 286 |  |  | 41.67% | 63.82% | 52.00% | 22.05% |
| 港 区 | 11 | 107 | 11 | 180 | 10 | 105 | 1 | 75 | 13 | 382 | 11 | 344 | 9 | 311 | 2 | 33 | 83.33% | 57.38% | 60.00% | 54.47% |
| 合 计 | 448 | 12593 | 427 | 11166 | 345 | 8360 | 82 | 2806 | 333 | 16463 | 288 | 8400 | 166 | 6094 | 122 | 2306 | 70.41% | 60.69% | 42.46% | 31.77% |
| 注：统计时间截止至6月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：市府办、市发改委、市经信委、市建委、李泉明

副秘书长、柏卫东副秘书长

嘉兴市供而未用土地消化利用促进扩大

有效投资专项行动领导小组办公室            2016年7月4日印